СВОДКА 7

Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях

Российской антарктической экспедиции

за период c 12 по 17 февраля 2025 г.

На круглогодично действующих станциях Восток, Мирный, Прогресс ведутся работы по программе зимовочной 70 РАЭ, произошла смена зимовочных составов. На станции Новолазаревская продолжаются работы по программе 69 РАЭ, на станции Беллинсгаузен происходит процесс передачи от 69 РАЭ к 70 РАЭ.  Сезонные программы 70 РАЭ реализуются на всех станции и судах, а также на базах Молодёжная и Гора Вечерняя.

1.Судовые операции

1.1 НЭС «Академик Фёдоров»:

Завершены работы в районе станции Мирный.

За время стоянки на станцию доставлены хозяйственные грузы общим весом 15 тн.

Со станции доставлен груз, общим весом 7 тн, в том числе отходы металла для вывоза из Антарктики.

На станцию доставлены два сотрудника зимовочного состава 70 РАЭ, со станции доставлен один сотрудник зимовочного состава 69 РАЭ.

Сотрудниками ОСО выполнен комплекс работ согласно программам.

Судно следует в район станции Прогресс.

1.2. НЭС «Академик Трёшников»:

С выходом из Монтевидео начался второй этап антарктического рейса. Выполнив программу океанографических наблюдений в проливе Брансфилд, судно прибыло на станцию Беллинсгаузен.

За время стоянки на станцию доставлены хозяйственные грузы общим весом 79,6 т.

Со станции доставлен груз, общим весом 5,2 т.

На станцию доставлены двенадцать сотрудников зимовочного состава 70 РАЭ и тринадцать сотрудников сезонного состава. Со станции доставлены девять сотрудников зимовочного состава 69 РАЭ.

Сотрудниками ОСО выполнены работы по трём комплексам наземных программам и 9 из 13 разрезов океанологических работ.

18 февраля в 15:50 мск.  судно вышло в море назначением в район станции Русская

2.Внутриконтинентальные санно-гусеничные походы (СГП):

СГП-5 двигается с Востока на Прогресс. Ожидаемая дата прибытия - 24.02.2025г.

Всего на 18.02.2025г. выполнено четыре СГП, один СГП-5 в пути.

Со станции Прогресса вывезено: груза 64,3т, топлива 762,0т.

3. Авиационные операции

На посадочную площадку аэродрома Новолазаревская  14 февраля 2025 г в 19-29 час мск. произвёл посадку самолёт Ил-76 борт 76952, на борту прибыли 37 пассажиров.

15 февраля 2025 г. в 04-31 час мск.  самолёт убыл в направлении г.Кейптаун (ЮАР) с 37 пассажирами на борту. Сотрудников РАЭ на борту не было.

4. На антарктических станциях

4.1. Восток

Гляцио-буровой отряд: отобрано 46 проб ледяного керна для исследования физико-механических свойств льда. Проведено 138 прозвучиваний на ультразвуковом приборе неразрушающего контроля. Проведено 46 испытаний на приборе сосредоточенного нагружения. Проведена отладка экспериментального стенда по резанию льда одиночным резцом. Проведено техническое обслуживание трехсекционного пробоотборника. Проведено исследование процесса улавливания шлама циклонным фильтром в зависимости от его крупности. Буровой снаряд полевой буровой с глубины 49,5 метра извлечь не удалось. Полевая буровая законсервирована. Расчищена от снега площадка перед буровым комплексом 5г. Проведена консервация бурового комплекса 5г.

10.02.25 были проведены измерения на пяти установках эксперимента по уплотнению. До 11.02.25 производился сбор проб поверхностного снега и атмосферных осадков, эти работы завершились, гляциологическая площадка была расчищена и законсервирована. Все работы в гляциологической лаборатории комплекса 5г-5 также завершены, лаборатория законсервирована. Все образцы, полученные в течение экспедиции, упакованы в ящики с номерами 350-360 и погружены в контейнер 310. Гляцио-буровой отряд убыл  СГП на станцию Прогресс.

Метеорологический отряд: производство сравнительных наблюдений между метеостанцией старого Востока и метекомплексом НЗК. Средняя разница за неделю составила: температура воздуха +0.1; давление 0.0; скорость ветра -0.3; направление ветра -12.2.

Геофизический отряд: приняты дополнительные меры по уменьшению энергопотребления магнитного павильона. Работы по совершенствованию входа в магнитный павильон: ремонт входного люка в т.ч. установка новой ручки и дополнительных креплений люка. Расчистка снега вокруг магнитного павильона для предотвращения снегонакопления для беспрепятственного доступа к входному люку. Помощь в транспортировки научных грузов.

ПИЯФ: проведено снятие магнитных ловушек для сбора магнитной пыли. Экспонирование ловушек проводилось с 27.12.2023 по 10.02.2025 в чистой зоне на расстоянии 3- х километров от станции. Проведена консервация балка для выхода в чистую зону.

Отряд связистов: прокладка вч кабеля в кабинет нач. станции, установка укв базовой радиостанции, коммутация, проверка связи; прокладка телефонной линии в кабинет нач. станции, установка телефонного аппарата. Восстановление работы сети после сбоя по эл. Энергии. Отключение неиспользуемого оборудования в радиорубке старой станции.

Среднесуточная нагрузка дэс НЗК Восток 150 квт

Среднесуточное потребление котлов НЗК Восток 336 л/сут

Хозяйственные работы: заготовка снега в объёме 60 м3, продолжено снегонакопление на зимний период, прием и перекачка дизельного топлива в объёме 96м3, погрузо разгрузочные работы СГП, ремонт дизельного котла №2, консервация на зимний период гусеничного крана челябинец, ТО вентиляции – переход на зимний режим.

На станции закончились сезонные работы. Сезонный состав убыл санно-гусеничным походом 13.02.25г.

4.2.  Мирный

Продолжается выполнение технических заданий  и научных наблюдений согласно программам.

В том числе:

- работы по водоснабжению станции;

- подготовка металлолома для вывоза со станции;

- чистка от снега и льда вездехода «Пингвин», предназначенного к вывозу;

- монтаж и настройка системы видеонаблюдения;

- замена и ремонт кабельных линий связи;

- проверка и ТО АКБ для ИБП;
- ТО имеющихся переносных станций на предмет возможности дальнейшего использования;

- аэрофотосъёмка места для выгрузки тяжеловесов на «Сопке Ветров» и сопке «Моренная».
Работы ДЭС и гаража:

- демонтаж, ремонт и последующий монтаж коммуникационной аппаратуры и прожектора освещения главного входа на ДЭС;

- монтаж терморегулятора на овощном складе;

- очистка территории станции от снега;

- транспортировка и установка контейнеров для грузовых операций;

- подготовка и разметка вертолётной площадки;

- укладка монтажной пены в местах неплотного примыкания стеновых панелей к фундаменту по всему периметру здания ДЭС;

- ремонт кровли, локальный ремонт трещин по всей площади кровли;

- утилизация мусора из гаража.

В районе станции с 16.02.2022 по 17.02.2025 находилось судно НЭС «Академик Фёдоров»

С борта  НЭС принято 5 контейнеров с продуктами. На НЭС отправлены пустые контейнеры и 5 тонн металлолома.

Со станции убыл один человек из зимовочного состава 69 РАЭ, на станцию прибыли механик-водитель и врач-хирург из состава станции 70 РАЭ.

- 17.02.2025 в 10:00 по мск.  НЭС «Академик Фёдоров» вышло в сторону станции Прогресс.

4.3. Прогресс

Ежедневное пополнение запаса воды в сезонный комплекс Вика. Заправка ДГУ-60. Чистка фильтра забора озерной воды. Промывка мембранного блока ОУ-2.

Производились регламентные работы с высоковольтным автоматом ДГУ-3 в ГРЩ ЗЭМ, с переключением ДГУ-4 на ДГУ-3 и обратно. Обслуживание панели управления морозильной камеры №1 на камбузе. Обслуживание и зарядка аккумуляторных батарей. Техобслуживание с заменой трубопровода на насосной станции от емкости озерной воды до фильтра грубой очистки в помещении ЗЭМ. Ремонт и подготовка запасного насоса для насосной станции. Ремонтные работы на ДЭС аэродрома.

Транспорт: техническое обслуживание станционной техники. Ремонт аэродромной техники (РВ- № 39).

Гляциологические изыскания: на п-ве Стурнес проводится гамма-спектрометрическая съёмка; осуществляется пешим порядком, за 6 дней. Выполнено 144 точки. Зафиксированные величины природного радиоактивного фона составляют в среднем от 15 до 35 мкр/ч; в отдельных точках фиксируются повышенные значения, максимальная измеренная составляет 426 мкр/ч. Продолжается изучение гидрографической сети территории, в т.ч. визуальное обследование территорий водосборов озёр (отмечается значительное количество сформировавшихся за сезон каналов стока), маршрутные измерения гидрофизических характеристик воды - проведены на 12 малых озёрах северной и западной части п-ва (температура воды в среднем менее +1.0 град.с, минерализация от 47 до 180 мг/л; исключения - озёра б/н (76.0561, -69.4072, +3.2 град.с), б/н (76.0623, -69.4141, 384 мг/л), б/н (76.0656, -69.4134, 428 мг/л), а также описание ледовых явлений (на вскрывавшихся в сезон озёрах началось становление нового ледового

покрова). 13.02.2025 г. Отмечено обильное формирование внутриводного льда в озёрах, а на водосборах - временное обледенение всех скально-грунтовых поверхностей. Продолжается мониторинг гидрологического режима водоёмов восточной части п-ва Брокнес: завершилось наполнение озёр (уровни воды не изменяются или незначительно снижаются в пределах первых сантиметров в зависимости от объекта), аналогично озёрам п-ва Стурнес - началось формирование нового ледового покрова. Геологические работы: с 10 по 16 февраля было проведено одно специальное детальное исследование в распадке к северо-востоку от оз. Прогресс. Исследования включали в себя детальное послойное описание и зарисовку различных комплексов горных пород, отбор ориентированных

образцов, замеры распределения трещиноватости, съемку и составление ортофотопланов местности. Также проведены уточняющие исследования магматогенных гранитоидных тел на западной части полуострова Брокнес (мыс Пингвин), включающие детальное опробование по различным зонам, зарисовку строения и зональности, проведение гамма-спектрометрических и радиометрических исследований вдоль профилей вкрест простирания изучаемых тел, по результатам наблюдений обнаружены аномалии по

содержанию урана и тория.  Кроме того, пройден один геологический маршрут по южной части полуострова Брокнес для уточнения источников магнитной аномалии. В рамках плановых исследований также проведены электроразведочные работы методом многоразносного профилирования близ озер рейд и скандретт с целью изучения разреза четвертичных отложений с общим объемом 500 пог. м. Камеральные работы включали в

себя оцифровку полевых данных, составление рабочих коллекций образцов, составление планов и разрезов изучаемых объектов, а также первичную обработку и интерпретацию результатов гамма-спектрометрических наблюдений. Общее: установлены видеокамеры системы видеонаблюдения на здании СЖС с улицы.

В рамках работ по дооснащению антарктического регионального центра ДЗЗ. и размещения комплекса приема информации (КПИ-5) из состава НЕПОР р/а

Проведены следующие работы:

- настроена и подключена на пульт охранная и пожарная сигнализация.

- тестируется и продолжается настройка системы климат-контроля в аппаратном контейнере.

- выполнен монтаж системы видеонаблюдения, установлена камера внутри РПУ, установлен телевизор в аппаратном контейнере.

- продолжаютсфя пуско-наладочные работы на КПИ-5, подстраивается антенная система и приемное устройство.

- проводятся тестовые сеансы связи с космическими аппаратами Кнопус-В, Ресурс-П, Аqua.

Проект «Аномалия»: консервация буровой установки. Вывоз мусора.

Аэродром: заравнивание колеи от самолёта. Консервация аэродромного оборудования на зимний период. Монтаж аэродромной ДЭС.

4.4. Новолазаревская

Продолжаются научные работы и наблюдения согласно программам.

Обеспечено функционирования объектов инфраструктуры ЗССС, АППИ, БИС-А, УССИ, базовой станции МТС;

продолжаются работы по ликвидации снежных брустверов и расширения БПБ с южной стороны посадочной площадки.

Расчищено 700 метров от конца полосы в сторону перрона шириной от 70 до 120 метров

14.02.25 самолёт  Вasler DC-3t –   совершил один рейс на бельгийскую станцию Принцесса Элизабет.

Работы по станции:

- изготовление транспортировочных ёмкостей под металлолом.

- ремонт дверей укрепление перекрытий в аэрологическом павильоне (газогенератор).

- ремонт, сварочные работы дышла саней под металлолом

- ремонт дверей в здании банно-прачечного комплекса.

ДЭС

ДГУ К3 -  замена масла и воздушных фильтров.

- ремонт электрического гайковёрта.

- изготовление трехфазного удлинителя.

- обслуживание насосной станции закачки воды.

Транспорт:

- подготовка походной техники.

- ремонт гусеницы замена трёх траков многоцелевого транспортёра-тягача, замена шланга водяной системы охлаждения двигателя, замена шланга охлаждения коробки передач, замена тэна 220 в. подогрева двигателя.

- РВ-300 №10 – ремонт гусеничной  ленты, смазка ходовой части.

- ГТТ-ремонт двигателя.

Отряд биологов-почвоведов:

Собраны образцы мхов, почвы и пробы донных осадков ряда озер оазиса Ширмахера для изучения видового состава протистов при помощи сканирующей электронной микроскопии. Сбор проб планктона и бентоса из озера  L-31 для проведения идентификации таксономического состава сообщества из образцов окружающей среды.  Произведено 10 почвенных разрезов, для проведения геохимических исследований.

4.5 Беллинсгаузен

Продолжалось выполнение научных работ и наблюдений согласно программам:

Метеорология: стандартные наблюдения,

Гляциология: мониторинг абляции снега и льда на куполе Беллинсгаузена, мониторинг толщины активного слоя в грунтах по профилю полуострова Файлдс, совместные исследования с гляциологами из чилийского антарктического института (INACH),

Океанология: наблюдения за колебаниями уровня моря, измерение температуры поверхностного слоя моря, мониторинг на фоновой площадке в бухте Водопадная пластикового загрязнения океана, подъём уровнемера и считывание данных;

- работы сезонных групп «Электрон», «Российские космические системы» на объектах связи;

- передача станции, смена состава 69-70 РАЭ, прием-отправка груза с НЭС «Академик Трёшников», на станцию принят весь экспедиционный груз за исключением дизельного топлива и керосина, и большей части продовольствия;

- визиты на соседние станции с целью представления нового начальника станции;

- ночью 17 февраля с туристической яхты «Мon Сoeur» на станцию доставлена пассажир нуждавшийся в срочной медицинской помощи. Рассматривалась возможность эвакуации. Врачами станции поставлен диагноз и оказывается необходимое лечение, у пациентки отмечается положительная динамика самочувствия;

- передача оборудования 70 РАЭ тестовое включение инсинератора, осмотр очистных сооружений станции;

- расселение сезонного и зимовочного составов;

- подготовка грузовых площадок для груза 70 РАЭ;

Работы ДЭС

- ДГУ-5: постановка под нагрузку после ремонтно-восстановительных работ, устранение недостатков в работе установки;

- подготовка учётно-отчётной документации для передачи дел;

- ремонт и обслуживание автомобильного транспорта и техники;

- хозяйственные работы на ДЭС и станции.

17 февраля 2025 года АПС станции Беллинсгаузен 69 РАЭ Филиппов Александр Леонидович станцию сдал, АНЭ Воеводин Андрей Васильевич станцию принял.

5. Метеорологические условия на станциях

- Восток: температура воздуха средняя -45,8°с, минимум –56,1°с, максимум -37,8°с, ветер средний 5,3 м/с. порывы 9 м/с.

- Прогресс: температура воздуха средняя -1,8°с, минимум -5,6°с, максимум +2,1°с, ветер средний 6,6 м/с порывы до 15 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -7,5°с, минимум -15,0°с, максимум +2,3°с, ветер средний 8 м/с порывы 22 м/с;

-  	Новолазаревская: температура воздуха средняя -3,1°с. минимальная -8,4°с максимальная +4,4 °с, ветер средний 4 м/с. максимальный порыв 15 м/с.

-  Беллинсгаузен: температура воздуха средняя -0.4 °с минимальная -3,4 °с максимальная +3,0°с, ветер средний 7,5 м/с порыв 21м/с;