Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях

Российской антарктической экспедиции

за период c 17 по 24 февраля 2025 г.

На круглогодично действующих станциях Восток, Мирный, Прогресс ведутся работы по программе зимовочной 70 РАЭ, произошла смена зимовочных составов. На станции Новолазаревская продолжаются работы по программе 69 РАЭ. На станции Беллинсгаузен произошла передача от 69 РАЭ к 70 РАЭ. Сезонные программы 70 РАЭ реализуются на всех станции и судах, а также на базах Молодёжная и Гора Вечерняя.

1.Судовые операции

1.1 НЭС «Академик Фёдоров»:

Судно находится в районе станции Прогресс. Продолжаются грузовые операции. На борт судна приняты сотрудники станции Восток прибывшие походом.

1.2. НЭС «Академик Трёшников»:

Судно подходит в район станции Русская. Проведение операций ограничено штормовой погодой.

2.Внутриконтинентальные санно-гусеничные походы (СГП):

СГП-5 пришел на Прогресс 23.02.2025. Производится ремонт и размещение техники.

3. Авиационные операции

25.02.2025г. выполнен завершающий полет самолета ИЛ-76ТД-ВД по маршруту Кейптаун – станция Новолазаревская – Кейптаун. Вывезена в Кейптаун группа обеспечения работы аэродромной структуры Новолазаревской  компании UAL(ЮАР) и смена аэродромной группы (3 чел.) 69-й РАЭ. Сезон полетов 2024-25 гг. на Земле Королевы Мод завершен.

4. На антарктических станциях

4.1. Восток

Выполнение научных работ и наблюдений согласно программам.

Геофизический отряд: установка дополнительного компьютера в кабинете магнитолога (НЗК) для беспеременного мониторинга ультрафиолетового излучения. Ремонт и утепление компьютера магнитолога в геофизической лаборатории.

Отряд связистов: прокладка кабеля витая пара для подключения сетевого принтера (МФУ) формата А3.  Выяснение причины сбоя (отсутствие технологической связи с блоком, а по линии ЛВС. Восстановление работоспособности оборудования ЗССС после отсутствия электропитания на НЗК. Чистка основного зеркала спутниковой антенны ЗССС от снега. Изготовление подвеса и подготовка к установке базовой антенны КВ диапазона.

Ремонт площадки перед снеготаялкой, методом подсыпки, трамбовки снега и заливки водой. Механизированная очистка снега на прилегающей территории станции.  Перемещение оборудование для очистки ВПП (струг) со тарой станции Восток на НЗК Восток. Изготовления ледяной капсулы для утилизации органических отходов демонтаж и консервация на зимний период КМУ с РВ-300. Демонтаж отвала РВ-300. Изготовление и замена рвд. Демонтаж передних аутригеров с фронтального погрузчика Deici. Размещение PB-300 и погрузчика Deici в гараже блока Е оптимизация и размещения оборудования в гараже. Полная чистка котла отопления №2. Частичная читка котлового дымохода.  Замена топливных форсунок на дизельную горелку Wautrrbk котла №2. Ремонт гаражных ворот (перескакивание приводной цепи) по причине замораживания механизма открывания ворот. Техническое обслуживание приточной и вытяжной вентиляции переход на зимний режим. Ремонт регулятора напряжения КН-8 на ДГУ №2. Поиск и устранение неисправности систем управления связанных с аварийными отключениями ДГУ Замена и перенос манометра на топливной магистрали питания котлов. Установка дополнительного освещения в горячем цехе.

4.2. Мирный

Продолжается выполнение научных работ и наблюдений согласно программам, и технических заданий по поддержанию работоспособности станции:

- работы по водоснабжению станции;

- монтаж антенны BGAN в РПУ на крыше кают-компании, проверка работы;

- монтаж антенны WIFI в РПУ на крыше кают-компании;

- юстировка антенн WIFI-моста, проверка работы и замер пропускной способности;

- монтаж и настройка системы видеонаблюдения;

- замена и ремонт кабельных линий связи;

- текущий ремонт бытовой техники.

4.3. Прогресс

Выполнен монтаж системы видеонаблюдения, установлена камера внутри РПУ, установлен телевизор в аппаратном контейнере.

Транспорт: техническое обслуживание станционной техники. Ремонт аэродромной техники РВ № 39.

Гляциологические изыскания: завершена гамма-спектрометрическая съёмка на п-ве Стурнес: за 2 дня выполнено 58 точек. Измеренные величины природного радиоактивного фона составили в среднем от 11 до 30 мкр/ч; зафиксированы отдельные повышенные значения (максимальное измеренное 413 мкр/ч). Выполнены работы на гляциологическом полигоне вдоль трассы СГП от ПП «Зенит» до маршрутной точки l22: определение Планово-высотных координат гляциологических вех и величины Снегонакопления/абляции, а также актуального положения трассы СГП. Изменение высоты снежно-ледового покрова на вехах за 4 месяца (25.10.2024-19.02.2025) составило от -32 см (абляция) до +15 см (снегонакопление), в среднем зафиксирована абляция величиной 7 см. Дополнительно выполнено георадарное обследование участка трассы СГП от полевого лагеря "Аномалия" до маршрутной точки l22, всего 18.1 пог. км профилей, проводится камеральная обработка данных. Начаты работы по детальному обследованию ПП «Зенит» методом георадиолокации, за 21-22.02.2025 выполнено 21.1 пог.км. Завершён гидрологический мониторинг озёр п-ва брокнес: наблюдения за уровнем воды озёр показывают отсутствие роста или устойчивое снижение в пределах первых см; температура воды в прибрежной зоне +0.2 - +2 ос. К 22.02.2025 г. отмечается полное покрытие акваторий льдом, при этом измеренная мощность молодого льда на мелководных участках составляла от 2 до 14 см в зависимости от объекта, на озёрах прогресс и Lh-73 наблюдались полыньи. Исключение составляет Ледниковое оз. Болдер: фиксируется рост уровня воды (+2 см за 4 суток) при устойчивом нарастании мощности льда от 19 до 29 см. Геологические работы: с 17 по 23 февраля были проведены детальные геологические и геофизические исследования и опробование трех секущих пегматитовых жил, работы включали в себя: описание и отбор образцов пород и минералов по различным зонам пегматитовых тел, зарисовка их строения, замер элементов залегания. Продолжены спектрометрические профильные наблюдения на пегматитовых телах с целью изучения особенностей строения жильных образований и их влияния на вмещающие комплексы в результате внедрения. Дополнительно поставлена площадная радиометрическая съемка на участке 250х150 м для прослеживания ранее выявленной аномалии на плане. В рамках магниторазведочных работ выполнены опытные исследования на новом объекте по изучению возможности картирования пегматитовых тел магнитным методом, также для контроля плановой площадной съемки пройден один секущий маршрут протяженностью около 5 пог. км.

Общее: установлены видеокамеры системы видеонаблюдения в здании ЗЭМ. Начало грузовых операций. Отправка груза со станции на судно НЭС "Академик Фёдоров". С судна получены оставшаяся часть продуктов, закупленная в Кейптауне.

Прибыте трёх механиков - водителей зимовочного состава на станцию. В рамках работ по дооснащению антарктического регионального центра ДЗЗ и размещения комплекса приема информации (КПИ-5) из состава НКПОР-Р/А проведены следующие работы:

-	настроили систему климат-контроля в аппаратном контейнере.

-	подключили аппаратный контейнер к электросчетчику, размещенный в аппаратном контейнере НКП-Р-М.

-	смонтировали боковые стенки монтажных шкафов в аппаратном контейнере.

-	покрасили пол внутри аппаратного контейнера.

Проведены пуско-наладочные работы на КИП-5.

-	проводим тестовые сеансы связи с космическими аппаратами Канопус-В, Ресурс-П, AQUA

Аэродром: консервация аэродромного оборудования на зимний период.

Обслуживание аэродромной ДЭС. Работы с катком.

4.4 Новолазаревская

Продолжаются научные работы и наблюдения согласно программам.

Обеспечено функционирования объектов инфраструктуры ЗССС, АППИ, БИС-А, УССИ, базовой станции МТС;

- 20.02.25 в 10.30 утра, по станции было объявлено штормовое предупреждение шторм-1, порывы ветра 45 м/c

- 22.02.25 в 7.30 утра объявлен отбой положения шторм-1, после осмотра зданий видимых повреждений инфраструктуре станции не обнаружено.

Аэродром:

- после окончания штормовой погоды велись работы по подготовке ВПП для приема борта Ил-76 рейс Ualn10, запланированного на 25.02.2025 г.

Малая авиация за отчетный период:

Самолёт Basler DC-3t –   совершил два рейса на бельгийскую станцию принцесса Элизабет

Транспорт:

- подготовка походной техники.

- РВ300 №10 -ремонт левой гусеницы замена 15 бугелей.

- РВ300 №16 ремонт гусениц замена лент и 7-ми бугелей.

- ГТТ переборка головки блока цилиндров.

Отряд биологов-почвоведов:

Сделаны специальные пробы почв и мхов с потенциальным антропогенным воздействием около станции «Новолазаревская». Произведена сортировка всех отобранных проб по типам: для геохимических исследований, микроморфологических исследований, вирусологических исследований и осл-датирования. В рамках микробиологической научной программы пробурены озёра Холодное и Привальное, примыкающие к шельфовому леднику Лазарева, собраны пробы бентосных отложений.

4.5 Беллинсгаузен

Продолжается выполнение научных работ и наблюдений согласно программам:

Метеоролог: стандартные наблюдения, покраска мачты метеоплощадки.

Гляциолог: полевые наблюдения абляции снега и льда на куполе Беллинсгаузен и толщины активного слоя в грунтах по профилю полуострова Файлдс.

Океанолог: утепление океанологического балка. Наблюдения по программе;

ДЭС: подготовка шланговой линии для перекачки топлива, катушки извлечены из ангара, размечена линия прокладки шланга по берегу - 710м, изготовление перехода с шлангов на емкость. Техническое обслуживание ДГ №4, и ДГ№6, обслуживание АКБ, разбор размещение полученного с судна ЗИП. Рефконтейнер установлен на постоянное место, подведен кабель, происходит ремонт охлаждающей системы: отсутствует клапан автоматической подачи фреона, проведена развальцовка и подгонка трубок соединения с компрессором.

Транспорт: подготовка к передаче металлолома на НЭС, ревизия старой нефтебазы, проверка металлорежущего оборудования, подготовка места складирования металла на пляже возле станции. Расстановка контейнеров со станционным грузом на место постоянного складирования.

Станционные работы: разбор полученного груза на места хранения на складах.

Международные контакты: визит на китайскую станцию 20 февраля по приглашению в связи с сорокалетием со дня её основания. С нашей стороны в научной конференции участвовали исполнители сезонных программ гляциологии и океанологии. Обмен памятными сувенирами.

22 февраля на станции проведено празднование 57 годовщины со дня основания: участвовали представители китайской станции, подразделений чилийской станции Фрей, уругвайской станции Артигас. В научной части заслушаны доклады РАЭ по программе гляциологии, зоологии, океанологии, китайской экспедиции по программе микробиологии, чилийской - обзор направлений научной деятельности антарктического института Чили. Экскурсия к храму Святой Троицы.

24 февраля. Посещение храма святой троицы официальными лицами Уругвая, среди которых были министр обороны, главнокомандующий армии, главнокомандующий военно-воздушных сил.

Обеспечивалось выполнение сезонных программ, в том числе:

сезонных групп «Электрон», «Российские космические системы» на объектах связи;

ИОРАН – два выхода на Зодиаке для проведения Сtd зондирования, постановки станции и датчиков в проливе Файлдс, к востоку от острова Ардли и к северо-востоку от о. Нельсон.

Аэрогеодезия - договоренность с аэродромной службой базы Фрэй для работы с ДПЛА

Институт зоологии РАН: выделено помещение для обработки наблюдений.

По программе «Исследования теплового баланса снежно-ледовых покровов» ААНИИ: выезд на ледник и установка 2 метеостанций и теплобалансовой мачты.

5. Метеорологические условия на станциях

- Восток: температура воздуха средняя -50,8°с, минимум –57,9°с, максимум -43,6°с, ветер средний 4,9 м/с. порывы 8 м/с.

- Прогресс: температура воздуха средняя -6,2°с, минимум -11,4°с, максимум -2,4°с, ветер средний 5 м/с порывы до 15 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -7,2°с, минимум -14,6°с, максимум +1,0°с, ветер средний 11 м/с порывы 23 м/с;

Новолазаревская: температура воздуха средняя -3,2°с. минимальная -10,7°с максимальная +2,4 °с, ветер средний 14 м/с. максимальный порыв 45 м/с.

Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +1,5 °с минимальная -2,8 °с максимальная +4,5°с, ветер средний 6,2 м/с порыв 21м/с;