Сводка о деятельности Российской антарктической экспедиции за период с

23.12.2025 по 30.12.2025

1.	НЭС «Академик Фёдоров» : НЭС «Академик Фёдоров» 26.12 начало движение в сторону ст.Мирный. Группой ОСО на судне выполняется обработка проб с полевых маршрутов холмов Лассерман, а также попутные океанологические исследования и второй этап медицинских сезонных исследований.

2.	Восток : Регулярно проводятся наблюдения согласно программам исследования верхней атмосферы и околоземного космического пространства, а также постоянная напряженная работа по обслуживанию приборов и поддержания надлежащих лабораторных условий. Система круглогодичного выращивания растений на ФТК функционирует отлично, проведён сбор урожая огурцов.

На станции идёт подготовка к сезонным работам. Расконсервирован буровой комплекс, ведутся сопутствующие работы.

СГП-2 в пути, расстояние до Прогресса на 28.12 - 695км.

29.12 в 08:30 МСК вышел наземно-транспортный поход -1 (НТП-1) с сезонным и зимовочным составом станции Восток на а/м Бурлаках №№24, 25. В походе 11 человек.

Энергопотребление : Среднесуточная нагрузка дизельной электростанции составляет 95 кВт, пиковая — 110 кВт.

3.	Мирный: Выполнены плановые научные работы, включая наблюдения за гнёздами пингвинов Адели. Завершена подготовка контейнеров с металлоломом и аэрологическими отходами к вывозу. Проведён текущий ремонт бытовой техники.

Система жизнеобеспечения функционирует стабильно: обеспечено водоснабжение, расчищена территория от снега, подготовлена вертолётная площадка. Выполнены ключевые технические работы: демонтирована ДГУ №3 под замену, проведено комплексное ТО ДГУ №1, осуществлена перекачка 10 тонн дизельного топлива для заправки техники. В гараже проведены работы по откачке жидкости из смотровой ямы, замене элемента ходовой бульдозера, отладке гидравлического пресса и оборудования мастерской. На камбузе восстановлена работа стационарной плиты.

4.	Прогресс: На станции продолжается активный летний сезон, 26.12 с НЭС «Академик Фёдоров» завершены грузовые операции. Выполняются сезонные научные программы, распределение ДТ, авиакеросина и грузов, принятых с НЭС.

Ведутся работы по поддержанию ПП, идёт перекачка ДТ для нужд аэродрома из походных ёмкостей. Начата сборка АН-2 для выполнения сезонных аэрогеофизических работ.

На станции 78 человек.

5.	Новолазаревская : 	На станции «Новолазаревская» продолжаются плановые научные и экологические работы, а также небольшой мелкий ремонт техники и станции. Выполнен очередной ежеквартальный медицинский осмотр состава станции.

Аэродромная группа выполняет работы по поддержанию ВПП и расчистке от снега боковых полос, дорога со станции на аэродром остаётся в непригодном для эксплуатации состоянии. Межконтинентальных перелётов на этой неделе не выполнялось.

6.	Беллинсгаузен : Выполняются научные работы согласно программам, сезонные актинометрические, гляциологические и метеорологические пешие маршруты по леднику. Сезонная группа мониторинга морских млекопитающих и пингвинов выполняет полевые маршруты и обслуживает фотоловушки. Океанологи РАЭ совместно с китайскими коллегами провели совместные морские наблюдения в проливе Дрейка.

Одновременно обеспечивается жизнедеятельность станции: проводятся работы по снабжению, экологические мероприятия и обслуживание персонала РАЭ.

За неделю на рейде станции находилось 10 судов, больше половины из них туристические, а также военные суда снабжения станций.

7.	Гора Вечерняя (18 БАЭ): На станции «Гора Вечерняя» проводится модернизация наружных систем освещения и ЛЭП, подготовка демпферных комплектов и площадок для приема генерального груза БАЭ с борта НЭС. Выполняется комплекс научных исследований: экологический мониторинг почв, воды и снега, биологические исследования мест гнездования пингвинов Адели и южнополярного поморника, мониторинг озонового слоя, а также лидарные и спектрометрические измерения для космической программы. Природоохранные работы ведутся по плану.

8.	Метеорологические условия на станциях :

- Восток: температура воздуха средняя -26.5°С, минимум -38.6°С, максимум -18.1°С, ветер средний 4.4м/с, преобладающее направление ЮЮВ. Порывы до 12м/с.

- Прогресс: Средняя температура воздуха: -0.70С; минимальная: -3.00С; максимальная: +4.40С; преобладающее направление ветра: ВЮВ; средняя скорость ветра: 2.5 м/с; макс. порыв: 13 м/с.

- Мирный: температура воздуха средняя -0.5° С, минимум -5.7° С, максимум -10.7°с, ветер средний 7.0 м/с с преобладающим направлением В, порывы 19.0 м/с;

- Новолазаревская: температура средняя -1.5°С. минимальная -6.5°С
максимальная +2.2 °С, ветер средний ЮВ, 2.0 м/с. порыв 16.0 м/с.

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя 0.4° С минимальная -0.7° С максимальная +3.0° С, ветер средний 6.5м/с, с преобладающим направлением ВЮВ, макс. порыв 17 м/с;

- Гора Вечерняя : температура воздуха минимальная -7.1° С, максимальная +2.6°С, ветер средний 4.0 м/с, макс. порыв 15м/с;