Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях

Российской антарктической экспедиции

за период c 24 марта по 31 марта 2025 г.

На всех круглогодично действующих станциях (Восток, Мирный, Прогресс, Беллинсгаузен и Новолазаревская) ведутся работы по программе зимовочной 70 РАЭ. Сезонные программы 70 РАЭ реализуются на НЭС «Академки Фёдоров» и НЭС «Академик Трёшников», а также на станции Новолазаревская.

1.Судовые операции

  - НЭС «Академик Фёдоров»:

Завершив грузовые и пассажирские операции (авиарейсами с борта судна убыли 97 участников экспедиции), получив необходимое судовое снабжение судно следует в порт Санкт-Петербург. Плановая дата захода 24 апреля 2025 г.

  - НЭС «Академик Трёшников»:

С 28 марта проводятся грузовые операции у барьера Новолазаревской с вынужденными перерывами при усилении ветра до штормового (до 40 м/с.) Сотрудники ОСО выполняют свои программы на станции.

2. На антарктических станциях

2.1. Восток

Выполнение научных работ и наблюдений согласно программам.

Дополнительно утепление геофизической лаборатории (обшивка тамбура, входной двери и углов комнаты утеплителем.

Работы по обслуживанию фитокомплекса (ремонт блока питания системы увлажнения, ручной полив и регулировка температуры в помещении). Пересадка пророщенных культур на фтк-2 (огурцы «гибрид f1 Солярис» и «гибрид f1 Аврора» и фтк-1 нижний ярус (томаты «Тимоша» и «Наташа»), так как изначальный посев пророс не в полном объёме.

Работы по сортировке и утилизации мусора со станции (раздельный сбор металла, стекла, пластика и картона).

Поиск и устранение неисправности в оборудовании обогрева антенны Иридиум. Вскрытие РПУ антенны, замена неисправного обогревателя. Проверка оборудования на работоспособность. Восстановление работы сети после отключения. Подготовка сетевого хранилища к работе, настройка рейд-массива, организация общего (сетевого) дискового пространства.

Хозяйственные работы: заготовка снега в объёме 90 м3, устранение неисправности системы управления станции инженерами КИПа. Ремонт ДГУ №3 – замена ГБЦ №8, замена левого и правого турбокомпрессора, регулировка тепловых зазоров клапанов, мойка впускных и выпускных коллекторов мойка интеркулера, демонтаж коллектора воды в системе очистки серой воды, техническое обслуживание системы вентиляции в блоках В и С, удаление наледи с выхлопных труб котлов и ДГУ,  замена приводного ремня на ДГУ №2.

Сравнительные наблюдения между метеостанцией. Средняя разница за неделю составила: t=+0.1; p=+0.1; v=-0.3; направление ветра = +6 град.

2.2. Мирный

Выполнение научных работ и наблюдений согласно программам;

На станции выполнялись следующие работы:

- Ревизия второй морозильной камеры;

- Установка и первичная настройка системы мониторинга локальной сети станции на основе Zabbix;

- Герметизация оконных проёмов в помещениях станции;

- Текущий ремонт бытовой техники.
Работы на ДЭС и в гараже:

- Очистка территории станции от снега;
- Водоснабжение станционных помещений;

- Ремонт и ТО двухкомфорочной плиты на камбузе;

- ТО топливных емкостей на ДЭС;

- Монтаж новой конструкции для крепления плавающих ТЭНов на ледотаялке;

- Замена дефектных трансформаторов тока на новые в щите управления ДГУ 4;

- Монтаж светового сигнала телефонного вызова.

2.3. Прогресс

Продолжается выполнение научных программ и плановых технических заданий. ДЭС чистка фильтра забора озерной воды. Заправка дизельным топливом со склада ГСМ в основные баки ДЭС. Ремонт участка трубы по трубопроводу забора озерной воды в ЗЭМ. Демонтаж и замена на водонапорной станции ПМЛ-1100 на NC 1-09. Произведен в помещении старой ДЭС, демонтаж и ремонт перепускных клапанов пресса HSM-3000, переборка гидравлического блока. Промывка дренажной системы от основных баков озерной воды к опреснительным установкам. Разборка, демонтаж, отключение насосного оборудования и подключение нового насоса ЛНС СЖЗ. Проведено техническое обслуживание дискового фильтра с разборкой кассеты и промывкой каждого диска (265 шт.) чистой водой. Промывка мембран ОУ.

Транспорт: техническое обслуживание станционной техники. Аэродром: техническое обслуживание аэродромной техники.

2.4. Новолазаревская

- Научные наблюдения согласно утверждённых программ.

ДЭС:	замена обогревательного элемента водяной помпы зала ДГУ -150, ремонт стеллажа.

Транспорт:

- 26.03.2025 на барьерную базу вышел СГП 6-2 с целью обеспечения выгрузки генерального груза, техники и раскачивания топлива;

- 28.03.2025 к барьерной базе подошёл НЭС «Академик Трёшников»;

Строительные работы: текущий мелкий ремонт зданий.

Работы на земной станции спутниковой связи Новолазаревской.

Проведены регламентные работы и техническое обслуживание базовой станции GSM-900 № 78-00556 ПАО «МТС».

2.5 Беллинсгаузен

Выполнение научных работ и наблюдений согласно программам:

Метеоролог: стандартные наблюдения.

Океанолог: стандартные наблюдения;

ДЭС: Техническое обслуживание ДГ №4 (замена масла, масляного фильтра, очистка центробежного фильтра). Подключение балка океанолога, помощь в запуске лазерного станка. Токарные работы.

Транспорт: закончен ремонт квадроцикла, освобождение места в нижнем ангаре для зимнего хранения техники, вывоз/завоз воды в дома аэрологии, ИСЗ обеспечение морской перевозки персонала на корейскую станцию, мелкие сварочные работы.

Ремонтные работы: обеспечение закачки воды в здания станции. Подготовка к ремонту крыши метеодома, замена трубы из пвх на металлическую на водозаборе станции, изготовление полок и перегородки в контейнере океанолога, подготовка к сборке аппарата лазерной сварки, подготовка к установке стиральных машин в банном комплексе и сушилки в моечном комплексе старой ДЭС

Разборка помещений экокомплекса, утилизация мусора на станции. Инсинератор работает исправно.

Станционные работы: помещение нижнего ангара подготовлено под хранение техники и работы ремонтной группы со стройматериалами. Завершается ремонт-утепление океанологического балка, предстоит утепление двери и монтаж электропроводки. Заменой заборной трубы в очередной раз устранена неполадка насоса закачки воды из водозабора станции. 28 марта проведен традиционный (пятый за этот сезон) марафон. Забег происходил кругами по дороге от станции Беллинсгаузен до китайской (Great Wall). 3 сотрудника 70 РАЭ принимали участие в забеге на 21 км.

Оказана помощь чилийской станции по транспортировке грузового понтона к воде и компании ДАП в перевозке грузов от верхнего ангара до грузового понтона.

30 марта по приглашению корейской стороны нанесён визит группой из 11 человек на двух плавсредствах. Планируется ответный визит на нашу станцию.

За текущую неделю на рейде станции останавливались три судна Аргентины и Чили.

3. Метеорологические условия на станциях

Восток: температура воздуха средняя -64,0°с, минимум –69,1°с, максимум -59,2°с, ветер средний 5,8 м/с. порывы 9 м/с.

Мирный: температура воздуха средняя -18,0°с, минимум -27,0°с, максимум -16,0°с, ветер средний 19,1 м/с порывы 29 м/с;

Прогресс: температура воздуха средняя -12,9°с, минимум -18,8°с, максимум -7,3°с, ветер средний :7,3 м/с порывы 13 м/с;

Новолазаревская: температура воздуха средняя -10,4°с. минимальная -17,4°с максимальная -3,9 °с, ветер средний 14 м/с. максимальный порыв 33 м/с.

Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +0 °с минимальная -4,7 °с максимальная +2,7°с, ветер средний 6,9 м/с порыв 25 м/с;